## Slide 1: レビューの質改善と生産性を 向上させる
1342082 戸張琢斗

## Slide 2: 目次
事例の狙い
プロジェクトの概要
プロローグ
レスキュー隊編成
レビューに参加する者の役割と責任を明確化
今回の事例で学んだこと

## Slide 3: 事例の狙い
レビューという基本動作の質を見直す
  それにより，ソフトウェア開発保守の品質と生産性を向上させることに成功
レビューは面倒
  レビューの手間を惜しむことで，後に不具合が発生されて対応する方が余計面倒で，
  更にコストが増大する
  また，レビューがずさんであると，提供する商品やサービスの質も低下する事が多い
  結果として，顧客の信頼を失うこともある
つまり
成果レビューのような現場の基本動作が
プロジェクト成果物の品質と生産性を左右する

## Slide 4: プロジェクトの概要
金融機関におけるバンキングシステム，eコマース企業におけるWEB販売・
決済・物流システムなどを提供するITシステムが低品質であると
  当該企業等の弱点となってしまう
経営資源も無尽蔵ではなく，競合他社との競争上，時間にも制限がある．こうした顧客向け企業の経営目標達成にITベンダーが貢献するためには
  顧客の対象事業の重要度に応じて適切な品質を，効率的に提供することが求められる
Notes: バンキングシステム：ATMみたいにどこでも入金，出金できるようになったシステム
Eコマース：ネットショップ
経営資源：人，モノ，金
競合他社：同じサービスを提供し，同じ消費者をターゲットとしてる他社
ITベンダー：企業が必要とするモノを販売する企業

## Slide 5: プロローグ
基幹業務ITシステムは，厳しい競争を勝ち抜くため，新商品や新サービス
への対応，既存サービスの変更等，機能追加対応を断続的に行っている
  しかし，新機能の提供に伴って新規機能や既存機能に不具合が発生することも多く，このシステムの継続的機能追加にかかる品質向上が経営上の重要課題になっていた
  そのため，品質や進捗の管理強化やテスト強化することによりリリース後のトラブル発生率は減少
  だが，外部に影響が及ぶ重要トラブルがなかなか減少しなかった
Notes: 基幹業務システム：企業がビジネスを遂行するために不可欠な主要業務を処理するために用いられているシステム

## Slide 6: レスキュー隊編成
問題解決のため，システムの開発保守を担当するITベンダーのプロジェクトリーダーは「レスキュー隊」を編成
  本件開発保守経験の長い者や，他システム開発保守経験が豊富で品質管理に対する理解も深い者で編成
問題を明確にするため，品質問題の深刻なチームの作業を観察
  レビュー記録が整備されていたため，レビュー自体は実施されていると思っていたが，実態は欠席者が多い，寝ている人がいる，遠くて声が聞こえない，資料が足りない，など様々な問題があり，記録上はレビューは実施されていたが，適切に機能してるとは言えなかった

## Slide 7: レビューに参加する者の役割と責任を明確化
レスキュー隊は，チームのレビューのやり方を文書化し，更にそのレビューの酷さを直感的に伝えられるよう，その様子を漫画化してプロジェクトリーダーに報告を行った
  プロジェクトリーダーは，レビューの問題は，このチームだけの問題だけではなく全体の
  問題であると指摘し，レスキュー隊が作成した改善策を速やかに全体に浸透させるよう
  指示を出した

## Slide 8: 今回の事例で学んだこと
レビューの大切さについて学んだ
Notes: PM演習でレビューを実施するのは，ただ単に書類の完成度を高めるためだけに行っていると思っていたのですが，実際この事例を読んでみて，書類の完成度を高めることで，結果的に今後の作業の品質も格段に向上させることができ，トラブルも減らせるため，作業が楽になるという利点の部分を改めて認識しました．