## Slide 1: 品質の作り込み
1342082 戸張琢斗

## Slide 2: 目次
品質とは
品質マネジメントとは
品質マネジメントのための技法
上流工程での品質の作り込み

## Slide 3: 品質とは
一連の固有の特性が要求事項を満たしている度合い

## Slide 4: 2種類の品質
プロジェクトの成果物そのものに対する品質
  それぞれの人がさまざまな期待を寄せているため，その期待の度合いに応じて異なる
プロセスに関する品質
  品質保証
  （要求事項を満たすためのプロセスを実行することを保証すること）

## Slide 5: プロジェクトの要望の例
一次品質
  当たり前品質
二次品質
  魅力的品質
三次品質
  社会的品質
例えば焼きそばを作る場合の要望
一次品質
  麺，ソース，かやくが入ってる
二次品質
  マヨネーズと紅しょうがも入れたい
三次品質
  おいしい，ゴキブリが入っていない

## Slide 6: 品質マネジメントとは
プロジェクトにおける品質マネジメントとは，プロジェクトのニーズを確実に満足させるためのプロセスであり，品質方針，目標及び責任を定め，それらを達成するために，品質計画，品質保証，品質管理，品質改善を実施していくこと

## Slide 7: 品質マネジメントで心がけること
プロジェクトで何を求めているか把握する
計画で品質を作りこむ
プロセスで品質を確保する
重点指向の考え方

## Slide 8: 品質マネジメントのための技法
QC（Quality Control）七つ道具
  数値データの処理を対処する手法が中心
新QC（Quality Control）七つ道具
  言語データを整理し，関係を図解化して問題発見や問題解決に
  役立てることを目的にした手法

## Slide 9: QC七つ道具
名前 | 説明
１．特性要因図 | 特性（品質）に影響している要因を系統的に図解することで、原因追及が容易になる
２．チェックシート | チェックするだけの簡単な作業で、必要なデータを集められるとともに重大なミスを防止できる
３．ヒストグラム | データのバラツキの分布状態から工程の問題点を推察できる
４．散布図 | 二つの要素の間に関係が存在するかどうかが判る
５．パレート図 | 品質不良などの要因に複数の項目がある場合に、対策の重点方針を設定できる
６．グラフ・管理図 | グラフ：データを視覚表現することで比較や変化を容易に把握できる 管理図：工程の異常発生を未然に防ぐことが出来る
７．層別 | 漠然としているデータ群が、層別によって特徴を現してくる

## Slide 10: 新QC七つ道具
名前 | 説明
１．連関図法 | 複雑に絡み合う問題から重要な要因を見つける
２．親和図法 | 混沌とした要素を構造的にまとめる情報整理法
３．系統図法 | 目標を達成するための道順を決める
４．マトリックス図法 | 問題の所在や形態を探ることができ，問題解決の着想が得られる
５．アローダイアグラム法 | プロジェクトを最短で完了させる道筋がわかる
６．マトリックスデータ解析法 | 多数の数値データを整理する方法
７．PDPC法 | 実行計画が頓挫しないようにあらゆる場面を想定しておく

## Slide 11: 両方に共通する期待できる効果
複雑な言語情報を整理する
抜け，落ちをなくす
発想を導く
仮説の予想・予見
問題解決の仮説を検討
改善計画の項目を総合的にもれなく拾い上げる
グループの情報を共有する
説得力が有る

## Slide 12: 上流工程での品質の作り込み
システム開発プロセスにおいて，設計に入る前工程（超上流工程）での要件定義をいかに適切に行うかが注目されている
  要件定義を適切に行うことができれば，手戻りが少なくなり
  開発効率が上がる
  設計の前段階で使用性に関する検討ができれば，利用者にとって満足度の高い機能やサービスを提供できる可能性が広がる