見積り

１　見積り概要

本プロジェクトにおける、見積りの対象は、人件費、資材費、システム開発の業務委託による開発費がある

人件費は、プロジェクト計画書から算出できる費用から見積もった今後の費用額を合算したものである。

資材費は、プロジェクト計画書に記載したものとする

システム開発の業務委託による開発費は、類推法を用いて算出した作業所要時間と、他委託業務の所要時間の合計からなる。

２人件費

5月8日～6月5日までの週間作業報告書からチームメンバーの作業時間の合計を算出する



予定作業時間

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 予定作業時間(時間) |  |  |
| 佐藤 | 加藤 | 戸張 |
| 85 | 85 | 85 |

累積作業時間と予定作業時間から見積もる。

プロジェクトマネージャ(佐藤)

(83+85) 時間　×　時給1100円　=　184800

プロジェクトメンバ(加藤)

(82+85) 時間　×　時給1100円　=　183700

プロジェクトメンバ(戸張)

(82+85) 時間　×　時給1100円　=　183700

合計

上記の計算の値より、184800+183700+183700=552200

人件費所得税

国税庁が定める税率の区分によると，総所得金額が195万円以下である場合の税率は5%とされている．したがって所得税は以下の計算式で算出できる。