コスト見積書

プロジェクトマネジメント演習

２０１５年４月２４日

堀内研A班

メンバ

PM 1342062 佐藤　優至

1342040 加藤　聖也

1342082 戸張　琢斗

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| シニア | ユーザ | PM |
|  |  |  |

内容

[1. 見積り概要 2](#_Toc417605418)

[2.　人件費 2](#_Toc417605419)

[2.1　給与 2](#_Toc417605420)

[2.2　人件費所得税 3](#_Toc417605421)

# 見積り概要

本プロジェクトにおける、見積りの対象は、人件費、資材費、システム開発の業務委託による開発費がある．人件費は、プロジェクト計画書から算出できる費用から見積もった今後の費用額を合算したものである．資材費は、プロジェクト計画書に記載したものとする．システム開発の業務委託による開発費は、類推法を用いて算出した作業所要時間と、他委託業務の所要時間の合計からなる．

# 2.　人件費

## 2.1　給与

5月8日～6月5日までの週間作業報告書からチームメンバーの作業時間の合計を算出する．

表1：累計作業時間

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日付 | 累計作業時間（時間） | | |
| 佐藤 | 加藤 | 戸張 |
| ５月８日 | 17 | 16 | 17 |
| ５月１５日 | 14 | 15 | 14 |
| ５月２２日 | 18 | 18 | 18 |
| ５月２９日 | 15 | 13 | 13 |
| ６月５日 | 19 | 20 | 20 |
| 合計 | 83 | 82 | 82 |

表2：予定作業時間

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 予定作業時間(時間) | | |
| 佐藤 | 加藤 | 戸張 |
| 85 | 85 | 85 |

累積作業時間と予定作業時間から見積もる。

・プロジェクトマネージャ(佐藤)

(83+85) 時間　×　時給1,100円　=　184,800円

・プロジェクトメンバ(加藤)

(82+85) 時間　×　時給1,100円　=　183,700円

・プロジェクトメンバ(戸張)

(82+85) 時間　×　時給1,100円　=　183,700円

・合計

上記の計算の値より、184,800円+183,700円+183,700円=552,200円

## 2.2　人件費所得税

国税庁が定める税率の区分によると，総所得金額が195万円以下である場合の税率は5%とされている．したがって所得税は以下の計算式で算出できる。